|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No he logrado cumplir el cronograma exacto. La adaptación a los nuevos horarios académicos en Corea del Sur y la exigencia técnica de desarrollar el proyecto de forma individual, redujeron mi tiempo efectivo. La limpieza de datos resultó ser más lenta de lo estimado. Lo que facilitó las cosas fue haber elegido FastAPI, lo cual aceleró la construcción de la base del sistema

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? En lugar de quedarme estancado intentando forzar el entrenamiento del modelo predictivo real para esta entrega, decidí aplicar un prototipado evolutivo. Programé un algoritmo heurístico de Scoring en Python que simula la respuesta del modelo de Machine Learning. Esto me permitió conectar el Frontend y tener una demo funcional de forma individual, mientras gano el tiempo necesario para completar la fase de modelado de CRISP-DM con el rigor adecuado

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Lo evalúo positivamente porque he tomado decisiones de arquitectura sólidas. Destaco mi capacidad de darme cuenta a tiempo de que el proyecto necesitaba una arquitectura desacoplada y de planificar la migración a React para asegurar la escalabilidad. Para mejorar, definitivamente debo perfeccionar mi estimación de tiempos para tareas complejas de datos, ya que subestimé la carga de trabajo de la fase de limpieza

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es saber si la implementación temporal de un motor heurístico en el MVP es aceptable para esta etapa. Me gustaría preguntarle al docente si este enfoque es suficiente para validar el avance actual, teniendo en cuenta que el modelo real de Machine Learning está planificado para el siguiente hito

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Al estar realizando el proyecto sin compañeros de equipo, la redistribución recae enteramente sobre la administración de mi propio tiempo. Ahora que la estructura web básica está operativa, debo redirigir todas mis horas de desarrollo a la finalización de las fases de Modelado y Evaluación del CRISP-DM, pausando cualquier mejora puramente visual del frontend

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Al estar desarrollando este Capstone en modalidad individual, mi mayor desafío ha sido la autodisciplina y la falta de un par para rebotar ideas o dividir la carga de código. Sin embargo, destaco como aspecto positivo que trabajar solo a tanta distancia me ha obligado a ser extremadamente riguroso con mi repositorio, estructurar muy bien la arquitectura antes de programar, y documentar mis propios avances con mucho más orden del que tendría habitualmente