Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Daniel Enrique Ahumada Ubeda |
| --- | --- |
| Rut | 20814342-5 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquin |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | CrediCheck |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Business Intelligence y Data Science |
| Competencias | Construir modelos arquitectónicos y de datos escalables; desarrollar soluciones de software utilizando buenas prácticas; configurar ambientes mediante contenedores (Docker); y realizar pruebas de calidad del software |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Muchas personas solicitan créditos sin conocer su riesgo real, acumulando rechazos que afectan su historial. Por otro lado, las instituciones pequeñas gastan tiempo evaluando solicitudes inviables. Este proyecto aporta valor al sector FinTech democratizando el análisis de riesgo. Su innovación frente a lo que ya existe es que funciona como un entorno seguro y educativo: en lugar de operar como una "caja negra" bancaria que solo rechaza, le explica al usuario qué variables afectan su riesgo para que tome mejores decisiones, sin dejar huella en su historial crediticio |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo es desarrollar una aplicación web que funcione como simulador crediticio. A través de un frontend amigable, el usuario ingresará sus datos financieros, los cuales serán enviados a una API backend conectada a un modelo predictivo de Machine Learning. Finalmente, el sistema evaluará la información y le devolverá su probabilidad de aprobación en tiempo real, acompañada de sugerencias prácticas de educación financiera |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso porque exige integrar múltiples áreas de la carrera en un solo producto. Específicamente, aplicaré la construcción de modelos de datos para registrar las simulaciones, la programación de rutinas lógicas en el backend (Python/FastAPI) para dar vida al algoritmo predictivo, y la administración de ambientes al desplegar toda la arquitectura de manera orquestada utilizando contenedores Docker(si es factible) |
| Relación con los intereses profesionales | Esta iniciativa refleja mi interés directo por cruzar el Desarrollo Full-Stack con la Minería de Datos. Contribuirá enormemente a mi desarrollo profesional ya que me obliga a salir de los módulos aislados para construir una solución técnica completa: desde la limpieza de datos y el entrenamiento del clasificador estadístico, hasta su despliegue y consumo por parte de un usuario final en la web. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo es viable porque el alcance está estrictamente acotado a un Producto Mínimo Viable (MVP) lograble en las 15 semanas del semestre. Un gran facilitador es el uso de datasets públicos (ej. Kaggle) para entrenar el modelo sin comprometer datos reales. Como plan de mitigación frente a posibles riesgos técnicos, la configuración de Docker se iniciará desde la primera etapa para asegurar la orquestación de servicios, y se aplicarán técnicas de balanceo estadístico en caso de que el modelo predictivo requiera ajustes de precisión |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web de pre-evaluación de riesgo crediticio y educación financiera, integrando un modelo predictivo de Machine Learning y desplegando sus servicios de manera containerizada |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Entrenar y evaluar un modelo de clasificación predictiva utilizando datasets públicos de riesgo crediticio. - Diseñar una arquitectura de software y un modelo de datos relacional escalable para el registro de simulaciones. - Desarrollar una API RESTful que comunique la interfaz de usuario con el motor lógico de predicción. - Implementar un entorno de despliegue automatizado utilizando Docker y Docker-Compose. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para abordar este proyecto de manera individual y asegurar un control riguroso de la documentación y los tiempos, se utilizará una Metodología Tradicional basada en el modelo en Cascada (Waterfall). Este enfoque secuencial permitirá estructurar el ciclo de vida del software en fases claras, asegurando que cada etapa cuente con sus respectivas evidencias antes de avanzar a la siguiente. Las etapas de trabajo serán: - Análisis y Definición: Levantamiento de los requerimientos técnicos del simulador y selección/limpieza del dataset público para el modelo predictivo. - Diseño: Construcción del modelo arquitectónico, diagramas UML (casos de uso, secuencia) y el modelo de datos relacional para el registro de simulaciones. - Implementación: Desarrollo algorítmico del modelo de Machine Learning en Python, programación de la API backend para consumir el modelo, y construcción de la interfaz web (Frontend). - Pruebas (QA): Ejecución del plan de pruebas (Unitarias y UAT) para evaluar la precisión del clasificador y la robustez de la plataforma web. - Despliegue: Containerización de los servicios (Base de datos, Backend, Frontend) utilizando Docker y Docker-Compose. Roles y Responsabilidades: Dado que el proyecto se desarrollará de forma individual, asumiré de manera integral todos los roles del ciclo de vida del software (Analista de Datos, Desarrollador Backend/Frontend, Arquitecto Cloud y QA), gestionando el avance secuencial a través de la documentación y el control de versiones en GitHub.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance (Semana 9) | Repositorio GitHub y Arquitectura Documentada | Repositorio público actualizado con README detallado, diagramas UML (casos de uso) y Modelo de Datos Relacional | Garantiza la correcta planificación arquitectónica y cumple con el hito de auditoría exigido por la Dirección de Carrera |
| Final (Semana 14) | Producto de Software Containerizado (MVP) | Código fuente completo y scripts de Base de Datos orquestados mediante un archivo funcional | Demuestra la integración técnica de las competencias de especialidad y la operatividad real del sistema |
| Final (Semana 14) | Informe Final y Plan de Pruebas (QA) | Documento técnico ejecutivo que incluye la justificación de innovación y la ejecución de casos de prueba | Respalda metodológicamente el aseguramiento de la calidad del software entregado |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Construir modelos arquitectónicos y de datos | Diseño de Arquitectura y BD | Creación del modelo relacional y diagramas UML del sistema. | Draw.io, SQL Server | 3 Semanas | Daniel Ahumada | Facilitador: Claridad de los requerimientos. |
| Construir programas y rutinas | Entrenamiento Modelo ML | Limpieza del dataset público y entrenamiento del algoritmo clasificador. | Python, Google Colab, Scikit-learn | 3 Semanas | Daniel Ahumada | Dificultad: Limpieza de datos atípicos en el dataset. |
| Construir programas y rutinas | Desarrollo API y Frontend | Programación de los endpoints para conectar el modelo con la interfaz web. | FastAPI/Flask, HTML/JS | 4 Semanas | Daniel Ahumada | Dificultad: Integrar respuestas del modelo en tiempo real. |
| Realizar pruebas de calidad | Ejecución Plan QA | Diseño y aplicación de pruebas unitarias y validación del modelo predictivo. | Entorno local | 2 Semanas | Daniel Ahumada | Facilitador: Metodología secuencial permite pruebas claras. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.